
巫山发改审〔2023〕370号
巫山县发展和改革委员会

关于巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治

以工代赈项目可行性研究报告的批复

巫山县红椿土家族乡人民政府：

你单位《关于审批巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治以工代赈项目可行性研究报告的函》（红椿府函〔2023〕94号）及相关附件已收悉。根据巫山县规划和自然资源局《关于巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治以工代赈项目工程用地情况的说明》，经委托中资锐诚工程项目管理有限公司咨询评估，结合评估意见及县乡村振兴局等部门会审意见，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

项目名称：巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治以工代赈项目
项目代码：2311-500237-04-01-430816
三、项目法人：巫山县红椿土家族乡人民政府
四、项目建设地点：巫山县红椿土家族乡高炉村
五、项目性质：新建
六、项目主要建设内容及规模：新建道路2km，宽4.5m，道路等级为四级公路，特殊困难路段按重庆市农村公路标准建设，设计时速15km/h；人居环境整治150户以及配套建设人行便道15000㎡等。

七、项目总投资及资金来源

估算总投资400.19万元，其中工程费用343.21万元，工程建设其它费用37.92万元，预备费19.06万元，资金来源为申请中央预算内投资。资金来源要按照要求报县财政局审查，严防增加政府债务。

八、项目建设工期

12个月。

九、节能减排

项目建设过程和运营中，要切实采取措施减轻建筑垃圾、施工噪音等对周围环境的影响，落实节水、节电等各项节能措施，建立健全施工及营运节能职责分工体系。

十、招投标方案

本项目按照《重庆市限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》执行。

接此批复后，请你单位按基本建设程序完善其它前期工作，并根据批复的建设内容、规模及投资估算进一步深化设计，确保项目建设和运行安全。

附件：巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治以工代赈项目投资估算表
巫山县发展和改革委员会

2023年12月12日

附件

巫山县红椿乡2024年场镇人居环境整治以工

代赈项目投资估算表

单位：万元

	序号
	工程及费用名称
	投资估算
	备注

	一
	工程费用
	343.21 
	

	（一）
	道路工程
	110.71 
	

	（二）
	人居环境整治
	232.50 
	

	二
	工程建设其他费用
	37.92 
	

	（一）
	建设单位管理费
	6.86 
	

	（二）
	建设项目前期工作咨询服务费
	3.85 
	

	1
	编制可行性研究报告
	2.66 
	

	2
	评估可行性研究报告
	1.19 
	

	（三）
	工程建设监理费
	10.56 
	

	（四）
	设计费
	12.87 
	包含预算编制费

	（五）
	预算审核费
	1.37 
	

	（六）
	结算审核费
	1.20 
	

	（七）
	工程保险费
	1.20 
	

	三
	基本预备费
	19.06 
	

	四
	总投资
	400.19 
	


抄送：县财政局，县规划自然资源局，县生态环境局，县审计局，

县统计局，县乡村振兴局。

巫山县发展和改革委员会办公室             2023年12月12日印
— 4 —
×— 3 —×

