
巫山发改审〔2023〕380号
巫山县发展和改革委员会

关于山县下庄村“下庄天路”和居民区后侧W7危岩崩塌处置工程项目建议书的批复

巫山县规划和自然资源局：

你单位《关于审批巫山县下庄村“下庄天路”和居民区后侧W7危岩崩塌处置工程项目建议书的函》（巫山规资函〔2023〕429号）及相关附件收悉，经研究，原则同意该项目建议书，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：巫山县下庄村“下庄天路”和居民区后侧W7危岩崩塌处置工程
二、项目代码：2312-500237-04-05-766841
三、项目性质：新建
四、项目法人：巫山县地质灾害整治中心
五、建设地址：巫山县竹贤乡下庄村4、5组
六、建设内容及规模：设计方案为“清除+主动防护网+修复”。主要工程量包括清除危岩2712m³，设置主动防护网1249.4㎡，修复挡墙260m³。
七、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资79万元，其中建筑工程费65.42万元，工程建设其他费用10.54万元，基本预备费3.04万元。资金来源为申请县级财政地灾专项资金。
八、项目建设工期：1个月。

请你单位严格按照基本建设程序加快推进实施，严格落实耕地、林地管理等相关要求，强化项目实施过程监管和投资控制，加强安全和质量管理，确保项目早日完成并发挥投资效益。

附件：巫山县下庄村“下庄天路”和居民区后侧W7危岩崩塌处置工程匡算表

巫山县发展和改革委员会    
2023年12月26日

附件

巫山县下庄村“下庄天路”和居民区后侧W7危岩崩塌处置工程匡算表
单位：万元

	序号
	工程及费用名称
	匡算（万元）
	备注

	一
	建筑工程费
	65.42
	

	（一）
	分部分项工程费
	41.18
	

	（二）
	措施项目费
	16.34
	

	（三）
	规费
	2.20
	

	（四）
	税金
	5.70
	

	二
	工程建设其他费用
	10.54
	

	（一）
	建设管理费
	1.31
	

	（二）
	工程建设监理费
	4.00
	

	（三）
	招标代理服务费
	0.65
	

	（四）
	咨询服务费
	1.63
	

	（五）
	工程保险费
	0.29
	

	（六）
	工程监测费
	2.00
	

	（七）
	安全生产和质量保障费
	0.65
	

	三
	基本预备费
	3.04
	

	四
	总投资
	79.00
	


抄送：县财政局，县生态环境局，县审计局，县统计局，竹贤乡人民政府。

巫山县发展和改革委员会办公室            2023年12月26日印发
— 2 —
×— 1 —×

