巫山县道路运输事务中心

2024年度农客补贴、保险补贴资金

绩效评价报告

企望咨字【2025】第024号

委托单位：巫山县财政局

评价机构：重庆企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2025年12月19日

摘   要

受巫山县财政局委托，重庆企望会计师事务所（普通合伙）于2025年9月8日至2025年9月19日对巫山县道路运输事务中心的2024年度农客补贴、保险补贴资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

对2024年度农客补贴资金，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价专项资金的使用、管理情况。

二、绩效评价结论

经评定，该项目绩效评价得分：86.45分，绩效评价结论等级：良。

三、存在的问题

（一）预算执行有待提高

（二）制度执行不到位

四、相关建议

（一）加强预算管理，提高预算执行率。建议被评价单位重视预算执行管理工作，切实加强预算编制管理，增强预算编制的准确性，健全预算执行管理运行机制。

（二）建议强化项目实施全流程管理，补全台账与过程资料短板，健全信息支撑保障机制，提升管理规范性与可追溯性；严格按照文件要求，拓宽公示渠道（如政务官网、乡镇政务公开栏、村级公告栏等），及时向社会完整公示营运补贴的执行情况。

五、绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，针对发现的问题进行整改，推动部门项目建设更加规范化运行。本次绩效考核成果作为部门下次预算安排、领导决策的参考。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 三级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 蒋建平 | 注册会计师 | 高级会计师 | 二级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 主审、报告执笔、一级复核 |
| 4 | 项目组组长 | 向贵川 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审、报告执笔、一级复核 |
| 5 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | 助理 |
| 6 | 项目组成员 | 郑文莉 |  | 初级会计师 | 助理 |
| 7 | 项目组成员 | 李玥 |  | - | 助理 |
| 8 | 项目组成员 | 龚向琴 |  | - | 助理 |
| 9 | 项目组成员 | 易青虹 | - |  | 助理 |

目 录

一、绩效评价目的	5

二、基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标设立情况	6

（三）项目资金投入及使用情况	6

（四）项目实施进展情况	7

三、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价依据	7

（二）绩效评价工作程序	8

（三）绩效评价方法	8

（四）绩效评价指标体系	9

（五）绩效评价抽样情况	9

四、绩效评价结论	9

五、绩效评价情况分析	10

（一）决策情况分析	10

（二）过程情况分析	11

（三）产出情况分析	12

（四）效益情况分析	14

六、存在的问题	15

（一）预算执行有待提高	15

（二）制度执行不到位	15

七、相关建议	15

八、绩效评价结果应用建议	15

九、特别说明	15

附件：	16

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望咨字【2025】第024号

巫山县道路运输事务中心

2024年度农客补贴、保险补贴资金

绩效评价报告

巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托重庆企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2025年9月8日至2025年9月19日对巫山县道路运输事务中心的2024年度农客补贴、保险补贴资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对专项资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

二、基本情况

（一）项目概况

巫山县道路运输事务中心根据重庆市交通委员会下发的《关于开展农村客运营运补贴工作的通知》（渝交委运〔2016〕19号）以及重庆市交通局 重庆市财政局下发的《关于农村客运车辆保险购买工作有关问题的通知》（渝交委〔2009〕68号）文件对符合标准的对象发放2024年农客营运补贴及保险补贴。

（二）项目绩效目标设立情况

1.数量指标。计划补贴农客车辆数不少于235辆，实际补贴农村客运车辆数达到200辆，完成目标值的85%。

2.质量指标。农客补贴及保险补贴发放准确率达到100%，确保补贴资金准确无误地发放到农客经营企业。

3.时效指标。补贴资金发放及时率达到100%，按照规定的时间节点完成补贴资金的发放工作，未延误农客经营者资金使用，所有农客车辆按时参保。

4.社会效益指标。保障农客持续运营，提高农村客运的服务质量和安全性，满足农村居民的出行需求,促进农村经济的发展。

5.服务对象满意度指标。客运企业及农客经营者对补贴政策的满意度达到100%。

（三）项目资金投入及使用情况

巫山县财政局《关于下达2024年农村客运车辆保险经费预算的通知》（巫山财建〔2024〕62号）下达农村客运车辆保险经费87.00万元。巫山县财政局《关于下达2024年农客补贴及农客保险经费预算的通知》（巫山财建〔2024〕63号）下达农客补贴资金264.70万元及农客保险资金32.13万元。巫山县财政局《关于2024年部门预算批复的通知》（巫山财预〔2024〕2号）下达农客补贴保险150.00万。重庆市财政局《关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2023〕259号）下达农村客运营运补贴160.00万元。该项目预算资金合计693.83万元。截止2024年12月31日，共拨付资金641.03万元。

（四）项目实施进展情况

截止2024年12月31日，巫山县道路运输事务中心2024补贴车辆200辆，共计申报补贴523.78万元，拨付至客运公司523.78万元；2024保险补贴车辆176辆，共计申报补贴151.25万元，拨付至客运公司117.25万元。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

4.《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

5.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

6.《重庆市财政局关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）；

7.被评价单位提供的相关资料。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度考核；过程主要分为资金管理和组织实施两部分，资金管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性，组织实施指标侧重于业务制度执行的有效性；产出主要从项目内容的完成情况考核；项目效益主要侧重于社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三个维度考核。总分值为100分，决策、过程、效益各占20分，产出占40分。

- 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论

绩效评价组人员通过收集资料、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行深入分析，形成了该项目的绩效评价报告。最终绩效评价得分及结论如下（具体指标得分情况详见附件一）：

经评定，该项目绩效评价得分：86.45分，绩效评价结论等级：良。

五、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分20分，得20分）

1.项目立项（总分5分，得5分）

（1）立项依据充分性（总分2分，得2分）

经查阅重庆市交通局、 重庆市财政局《关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发〔2019〕7号）、《巫山县道路运输事务中心关于印发巫山县农村客运营运补贴实施细则的通知》（巫山道运发〔2020〕17号）：本次农客补贴及保险补贴资金依据以上文件实施，实施依据充分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）立项程序规范性（总分3分，得3分）

根据被评价单位提供的相关资料：该项目审批文件、材料符合相关要求，该项目实施依据充分，事前经过集体决策，立项规范。本项指标标准分值3分，扣0分，得3分。

2.绩效目标（总分8分，得8分）

（1）绩效目标合理性（总分4分，得4分）

根据被评价单位提供的绩效自评表，该项目设立了绩效目标，与项目实施单位巫山县道路运输事务中心职责密切相关，属于促进社会公益所必需且预期产出效益和效果符合客观实际。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

- 绩效指标明确性（总分4分，得4分）

经查绩效自评表，绩效目标细化分解为具体的绩效指标包含不限于补贴车辆数量、补贴发放准确率等，且结合实际运营情况制定，具备指标明确性。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

3.资金投入（总分7分，得7分）

（1）资金到位率（总分3分，得3分）

该项目预算资金678.97万元，实际到位资金693.83万元，资金到位率102%。本项指标标准分值3分，扣0分，得3分。

（2）资金分配合理性（总分4分，得4分）

根据《巫山县道路运输事务中心关于印发巫山县农村客运营运补贴实施细则的通知》（巫山道运发〔2020〕17号）文件，该项目预算资金分配依据充分。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

（二）过程情况分析（总分20分，得9.83分）

1.资金管理（总分7分，得6.83分）

（1）预算执行率（总分3分，得2.83分）

该项目预算资金合计678.97万元，实际拨付给客运公司641.03万元，预算执行率=实际支付项目资金总额（执行数）/下达资金总额（预算数）*100%=（641.03/678.97）*100%=94.41%；得分=预算执行率*3=94.41%*3=2.83分。本项指标标准分值3分，扣0.17分，得2.83分。

（2）资金使用合规性（总分4分，得4分）

经检查项目实施单位提供的财务资料，未发现资金使用有不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复的用途；未发现资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

2.组织实施（总分13分，得3分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

项目实施单位已制定相应的财务和业务管理制度，制度内容基本合法、合规、完整。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）制度执行有效性（总分7分，得1分）

经查阅被评价单位提供的财务资料可知未按相关规定对符合条件的车辆建立台账并动态更新、未见GPS监控平台数据与运营企业申报的里程数据交叉核验等过程资料、未见交叉核验记录，信息支撑等落实不到位。本项指标标准分值7分，扣6分，得1分。

（3）信息公示公开规范性（总分4分，得0分）

该项目未按文件要求将营运补贴的相关情况及时向社会公示。本项指标标准分值4分，扣4分，得0分。

（三）产出情况分析（总分40分，得38.62分）

1.产出数量（总分15分，得13.71分）

（1）农客营运补贴

根据被评价单位提供的2024年服务对象发放统计表：全年补贴车辆200辆，计划补贴数量235辆。实际完成率=实际补贴数量/计划补贴数量*100%=200/235*100%=85.11%，得分=实际完成率*7.5=85.11%*7.5=6.38分。本项指标标准分值7.5分，扣1.12分，得6.38分。

（2）农客保险补贴

根据被评价单位提供的2024年服务对象发放统计表：全年补贴车辆176辆，计划补贴数量180辆。实际完成率=实际补贴数量/计划补贴数量*100%=176/180*100%=97.78%，得分=实际完成率*7.5=97.78%*7.5=7.33分。本项指标标准分值7.5分，扣0.17分，得7.33分

2.产出质量（总分15分，得14.91分）

（1）补贴发放对象准确性

根据被评价单位提供的2024年服务对象发放统计表：2024年补贴总车辆数376辆，获得补贴车辆中合规总车辆376辆，补贴对象资格认定准确率=获得补贴车辆中合规总辆数/获得补贴总车辆数*100%=376/376*100%=100%；得分=补贴发放准确率*7.5=7.5分。本项指标标准分值7.5分，扣0分，得7.5分。

（2）补贴到位情况

根据被评价单位提供的2024年补贴对象发放统计表：2024年实际发放补贴总金额641.03万元，应发放总金额648.78万元，补贴发放到位率=641.03/648.78*100%=98.80%；得分=98.80%*7.5=7.41分。本项指标标准分值7.5分，扣0.09分，得7.41分。

3.产出时效（总分10分，得10分）

（1）受理审核完成及时性

经查阅被评价单位提供的资料，受益对象的补贴申报及被评价单位的受理工作已按照实施细则的相关规定，于当年3月15日前完成。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

（2）补贴资金拨付完成及时性

经查阅被评价单位提供的资料，按照实施细则的相关规定2024年6月底前完成补贴资金的发放。实际全部及时完成，得5分。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分

（四）效益情况分析（总分20分，得18分）

1.社会效益（总分5分，得5分）

项目完成后，保障农客持续运营，提高农村客运的服务质量和安全性，满足农村居民的出行需求，促进农村经济的发展。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

2.可持续影响（总分5分，得5分）

项目完成后，降低运营企业运营成本压力，确保农客车辆能够持续稳定运营，并为乘客提供安全可靠的运输服务。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

3.满意度（总分10分，得8分）

经对受益群众进行问卷调查，并统计计算，受益群众综合满意度76%，得分=实际满意度/95%*10=76%/95%*10=8分。本项指标标准分值10分，扣2分，得8分。

六、存在的问题

（一）预算执行有待提高

该项目预算资金合计678.97万元，实际支出资金641.03万元，预算执行率未达100%。

（二）制度执行不到位

未按相关规定对符合条件的车辆建立台账并动态更新、未见GPS监控平台数据与运营企业申报的里程数据交叉核验等过程资料、未按文件要求将营运补贴的相关情况及时向社会公示。

七、相关建议

（一）预算执行有待提高

建议加强预算管理，提高预算执行率。

（二）制度执行不到位

建议强化项目实施全流程管理，补全台账与过程资料短板，健全信息支撑保障机制，提升管理规范性与可追溯性；严格按照文件要求，拓宽公示渠道（如政务官网、乡镇政务公开栏、村级公告栏等），及时向社会完整公示营运补贴的执行情况。

八、绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，针对发现的问题进行整改，推动部门项目建设更加规范化运行。本次绩效考核成果作为部门下次预算安排、领导决策的参考。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

附件：

（一）巫山县道路运输事务中心2024年度农客补贴、保险补贴资金绩效评价指标体系表；

（二）重庆企望会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）执业《注册会计师证书》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

中国 · 重庆                 中国注册会计师：

二〇二五年十二月十九日