
巫山县国有梨子坪林场

2024年森林康养产业发展项目
绩效评价报告
企望咨字【2025】第025号

委托单位：巫山县财政局

评价机构：重庆企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2025年12月19日

摘   要

重庆企望会计师事务所（普通合伙）受巫山县财政局委托，于2025年9月8日至2025年9月19日对巫山县国有梨子坪林场实施的巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

巫山县国有梨子坪林场实施的巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目计划使用财政资金158.00万元，实际使用财政资金158.00万元，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价项目专项资金的使用、管理情况。

二、绩效评价结论
本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目绩效考核综合得分为81.68分，评价等级为良。

三、存在的问题

（一）前期投标比选的比选人存在关联关系；

（二）项目超期未竣工决算，固定资产入账成本不完整；

（三）财务处理不规范。

四、相关建议

（一）加强采购过程管理。

（二）强化竣工决算时效，确保资产入账的完整与准确。

（三）重视资金支付审批环节的完整性与规范性。
五、绩效评价结果应用建议

建议项目实施单位全流程守好合规底线：投标比选阶段细化资格审查、完善文件，杜绝不合规主体；在建设竣工阶段按时办理决算，完整归集成本、准确转固；在财务处理环节健全付款审批，规范科目使用、单独管理工程支出，提升项目合规性与资金效益。
绩效评价工作组成员

	序号
	项目职务
	姓 名
	执业（从业）
资格
	职 称
	备 注

	1
	项目总负责人
	李君
	注册会计师
	-
	三级复核

	2
	项目质量控制
	蒋建平
	注册会计师
	高级会计师
	二级复核

	3
	项目组组长
	李树林
	注册会计师
	-
	主审、报告执笔、一级复核

	4
	项目组组长
	向贵川
	注册会计师
	中级会计师
	主审、报告执笔、一级复核

	5
	项目组成员
	毛玲
	-
	中级会计师
	助理

	6
	项目组成员
	郑文莉
	-
	初级会计师
	助理

	7
	项目组成员
	李玥
	-
	-
	助理

	8
	项目组成员
	龚向琴
	-
	-
	助理

	9
	项目组成员
	易青虹
	-
	-
	助理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


目 录

一、绩效评价目的
5
二、基本情况
5

（一）项目概况
6

（二）项目绩效目标设立情况
7

（三）项目资金申报及拨付情况
8
（四）项目实施内容及进展情况
9
三、绩效评价组织情况
9
（一）绩效评价依据
9
（二）绩效评价工作程序
10
（三）绩效评价方法
10
（四）绩效评价指标体系
11
（五）绩效评价抽样情况
12
四、绩效评价结论
12
五、绩效评价情况分析
12
（一）决策情况分析
12
（二）过程情况分析
14
（三）产出情况分析
16
（四）效益情况分析
17
六、存在的问题
18
（一）前期投标比选方面
18
（二）管理制度执行方面
19
（三）财务处理方面
19
七、相关建议
20
（一）前期投标比选方面
20
（二）管理制度执行方面
20
（三）财务处理方面
21
八、绩效评价结果应用建议
21
九、特别说明
21
附件：
22
重庆企望会计师事务所（普通合伙）
ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)
企望咨字【2025】第025号


巫山县国有梨子坪林场

2024年森林康养产业发展项目

绩效评价报告

巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托重庆企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2025年9月8日至2025年9月19日对巫山县国有梨子坪林场实施的巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：
一、绩效评价目的
根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”四个维度设计绩效评价指标体系，对专项资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

基本情况

（一）项目概况
1.项目实施单位基本情况

巫山县国有梨子坪林场是本项目的实施单位，统一社会信用代码：12500237765900393X。

2.项目基本情况

根据2023年8月25日巫山县林业局《关于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目讨论及审核入库会议记录》，同意将“巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目”纳入《重庆市巫山县林业局2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》，并予以公示。

2024年4月12日，《巫山县林业局关于国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目实施方案的批复》（巫山林发〔2024〕58号）予以公示，项目实施方案阐述了项目基本情况如下：

（1）项目实施单位：巫山县国有梨子坪林场；

（2）项目名称：巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目；

（3）建设地点：巫山县国有梨子坪林场梨子坪管护站；

（4）项目建设性质：新建；

（5）项目建设期限：2024年2月至2024年12月；

（6）项目总投资：158万元；

（7）建设内容：新建彩色透水步道3000米（宽1.5米，厚0.15米），新建休憩平台及附属（防火监测平台）300平方米，新建公厕2个各20平方米，新建化粪池2座各15立方米，新建水池2座各50立方米，安装PPR-50塑料引水管1000米，环保垃圾桶50个；

（8）效益：拟建设此项目，旨在同步实现生态、经济与社会效益。将强化生态保护与基础设施，带动旅游增收，并为市民提供休闲场所，促进乡村可持续发展。

（二）项目绩效目标设立情况
1.年度总体目标：新建彩色透水步道3000米（宽1.5米，厚0.15米）；新建休憩平台及附属（防火监测平台）300平方米；新建公厕2个各20平方米；新建化粪池2座各15立方米；新建水池2座各50立方米；安装PPR-50塑料引水管250米；环保垃圾桶13个；护栏80.1米；引水沟补修216米；C25混凝土挡墙13.15立方米；沉沙池2个1.3立方米；C25混凝土梯步0.86立方米。该年度总体目标系巫山县国有梨子坪林场设置。
2.绩效指标情况：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	产出指标
	数量指标
	新建彩色透水步道
	≥3公里

	
	
	新建休憩平台及附属
	≥300平方米

	
	
	新建化粪池
	30立方米

	
	
	新建公厕
	40平方米

	
	
	水池
	100立方米

	
	
	环保垃圾桶
	13个

	
	
	安装PPR-50塑料引水管
	250米

	
	
	引水沟补修216米、沉沙池2个1.3立方米
	216米、1.3立方米

	
	
	护栏
	80.1米

	
	
	挡墙13.15立方米、梯步0.86立方米
	13.15立方米、0.86立方米

	
	质量指标
	康养产业发展项目（工程）验收合格率
	100%

	
	时效指标
	项目（工程）完成及时性
	≥100%

	
	成本指标
	158万元
	158万元

	效益指标
	经济效益指标
	通过项目实施，该区域游客不断增加，每年可接待游客5000人次以上，按照人均消费200元计算，可实现旅游销售收入100万元，净收入30万—50万元。
	≥5000人次、≥30万—50万元

	
	社会效益指标
	给市民提供休憩、游玩场所、返贫监测人员2人；项目建设期间可提供大约25个劳动力4个月的务工就业，对于促进农民增收
	≥2人、≥25人、

	
	生态效益指标
	能促进该区域森林资源与生态环境保护，为自然生态景观维持和野生动物栖息创造良好条件
	

	
	可持续影响
	工程设计使用年限
	≥10年

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益人满意度
	≥95%


（三）项目资金申报及拨付情况

巫山县林业局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金及市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（巫山林发〔2023〕214号），下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金158万元，截至2024年12月31日，共支出资金158万元。

（四）项目实施内容及进展情况
根据巫山县国有梨子坪林场提供的资料，巫山县国有梨子坪林场新建休憩平台及附属（防火监测平台）300平方米；新建公厕2个各20平方米；新建化粪池2座各15立方米；新建水池2座各50立方米；安装PPR-50塑料引水管250米；环保垃圾桶13个；护栏80.1米；引水沟补修216米；C25混凝土挡墙13.15立方米；沉沙池2个1.3立方米；C25混凝土梯步0.86立方米项目。项目实施单位通过公开比选的方式确定施工单位为重庆民华建筑工程有限公司，于2024年5月3日开工，2024年9月11日完工，2024年10月10日完成验收并验收合格。
三、绩效评价组织情况
（一）绩效评价依据
《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）；

《重庆市市级部门预算绩效管理购买专业服务办法（试行）》（渝财规〔2020〕4号）；

《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）；

其他与被评价项目相关的文件。

绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。
1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。
2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。
3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。
4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。
（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度考核；过程主要分为资金管理和组织实施两部分，资金管理指标侧重于预算执行率和资金使用合规性，组织实施主要侧重于内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度四个维度考核。总分值为100分，决策占19分、过程占17分，产出占28分、效益占36分。
绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取随机抽样的方式。

四、绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目绩效考核综合得分为81.68分，评价等级为良。

五、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分19分，得19分）

1.项目立项（总分8分，得8分）

（1）立项依据充分性（总分5分，得5分）

根据被评价单位提供的相关资料：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；项目属于公共财政支持范围，资金来源于巫山县林业局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金及市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（巫山林发〔2023〕214号），下达资金158.00万元。符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得1分。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

（2）立项程序规范性（总分3分，得3分）

根据被评价单位提供的相关资料：该项目按照规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；该项目编制了实施方案，实施方案经审批并经集体决策通过，得1分。本项指标标准分值3分，扣0分，得3分。

2.绩效目标（总分7分，得7分）
（1）绩效目标合理性（总分4分，得4分）

根据被评价单位提供的相关资料：该项目设定了绩效目标，得1分；绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；与预算确定的项目投资额相匹配，得1分。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

绩效指标明确性（总分3分，得3分）

根据被评价单位提供的相关资料：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标，得1分；绩效目标与项目目标任务数或计划数对应，得1分。本项指标标准分值3分，扣0分，得3分。

3.资金投入（总分4分，得4分）

（1）资金到位率（总分2分，得2分）

巫山县林业局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金及市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（巫山林发〔2023〕214号），下达资金158.00万元；实际到位资金158.00万元，资金到位率为100%，得2分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）资金分配合理性（总分2分，得2分）

根据被评价单位提供的相关资料：该项目资金来源于巫山县林业局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金及市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（巫山林发〔2023〕214号），下达资金158.00万元，根据预算审核报告，以147.24万元为最高限价。故该项目预算资金分配依据充分，得1分；与项目单位或地方实际相适应，得1分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（二）过程情况分析（总分17分，得11分）

1.资金管理（总分8分，得7分）

（1）预算执行率（总分4分，得4分）

根据被评价单位提供的相关资料：该项目实际到位资金158.00万元，实际支付项目资金158.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（158.00万元/158.00万元）*100%=100%。得分=预算执行率*4=100%*4=4分。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

（2）资金使用合规性（总分4分，得3分）

根据被评价单位提供的记账凭证等相关财务资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；部分资金的拨付未见审批程序和手续，得0分；资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。本项指标标准分值4分，扣1分，得3分。

2.组织实施（总分9分，得4分）

（1）管理制度健全性（总分4分，得2分）

根据被评价单位提供的资料：已制定或具有相应的财务管理制度和资金管理方案，未见业务管理制度，得1分；财务管理制度和资金管理方案制度合法、合规、完整，得1分。本项指标标准分值4分，扣2分，得2分。

（2）制度执行有效性（总分5分，得2分）

巫山县国有梨子坪林场委托重庆璟浩工程咨询有限公司对本项目进行竞争比选，对参与比选的三家公司分别为重庆民华建筑工程有限公司、四川中宏祺嘉建筑工程有限公司、中鑫溢嘉建设集团有限责任公司资格审查不严，其中重庆民华建筑工程有限公司法定代表人易继民也担任四川中宏祺嘉建筑工程有限公司发旺分公司和四川中宏祺嘉建筑工程有限公司江南分公司的负责人。巫山县国有梨子坪林场存在监管不力的情况，得0分；2024-7-17#、2024-5-15#、2024-11-80#凭证共支付重庆民华建筑工程有限公司工程施工费1,417,425.88元，款项支付时直接计入“业务活动费用”，在2025-4-33#凭证调整1,017,129.24元至“在建工程”，仍余400,296.64元直接计入了费用，得0分；该项目调整及支出调整手续完备，得1分；该项目有合同书、验收报告、技术鉴定等资料，但无竣工财务决算报告，资料不齐全，得0分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。本项指标标准分值5分，扣3分，得2分。

（三）产出情况分析（总分28分，得28分）

1.产出数量（总分7分，得7分）

（1）项目建设完成率（总分7分，得7分）
根据被评价单位提供的相关资料显示，该项目计划新建彩色透水步道3000米（宽1.5米，厚0.15米），新建休憩平台及附属（防火监测平台）300平方米，新建公厕2个各20平方米，新建化粪池2座各15立方米，新建水池2座各50立方米，安装PPR-50塑料引水管250米，环保垃圾桶13个，护栏80.1米，引水沟补修216米，C25混凝土挡墙13.15立方米，沉沙池2个1.3立方米，C25混凝土梯步0.86立方米，验收资料显示均已完成建设，得7分。本项指标标准分值7分，扣0分，得7分。

2.产出质量（总分7分，得7分）

（1）项目建设合格率（总分7分，得7分）
根据现场调研及查阅相关资料，2024年10月10日巫山县林业局组织验收工作组对项目进行验收并出具项目竣工验收书，验收结论为“合格”，得7分。本项指标标准分值7分，扣0分，得7分。

3.产出时效（总分7分，得7分）

（1）项目完成及时性（总分7分，得7分）
根据被评价单位提供的项目比选文件、验收鉴定书等资料，计划工期180天；验收鉴定书显示工程于2024年5月3日开工，至2024年9月11日完工，项目未超期完工，得7分。本项指标标准分值7分，扣0分，得7分。

4.产出成本（总分7分，得7分）

（1）项目总成本控制率（总分7分，得7分）
该项目计划投资158.00万元，项目实施单位提供的合同工程项目完工结算明细表，实际支付项目资金158.00万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%=[（158.00-158.00）/158.00]*100%=0%，成本节约率=0%，得7分。本项指标标准分值7分，扣0分，得7分。

（四）效益情况分析（总分36分，得23.68分）

1.经济效益（总分6分，得6分）

（1）贫困户人均收入增长（总分6分，得6分）

巫山县林业局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金及市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（巫山林发〔2023〕214号），要求项目需要实现贫困户务工增收1万元。根据相关资料显示本次项目共有4位贫困户参与建设，均实现增收1万元以上，得6分。本项指标标准分值6分，扣0分，得6分。

2.社会效益（总分6分，得4.8分）
（1）项目建设期吸纳剩余劳动力就业（总分6分，得4.8分）

根据被评价单位提供的项目实施方案中计划“项目实施期间，可解决项目区周边农村25名剩余劳动力就业问题”，项目建设期，吸纳剩余劳动力20人，完成吸收剩余劳动率的比例=20/25*100%=80%，得分=80%*6=4.8分。本项指标标准分值6分，扣1.2分，得4.8分。

3.可持续影响（总分14分，得5分）

（1）利益联结机制（总分7分，得0分）

被评价单位未建立与项目配套的利益联结制度，得0分。本项指标标准分值7分，扣7分，得0分。

（2）长效管理机制健全性（总分7分，得5分）

根据被评价单位提供的资料，项目建成后，建立了管护制度，得3分；经评价人员现场查勘发现现场观景平台和路旁有未清理的垃圾，生态环境未得到良好维持，得2分。本项指标标准分值7分，扣2分，得5分。

4.社会公众或服务对象满意度（总分10分，得7.88分）
（1）受益群众满意度（总分10分，得7.88分）
经对受益群众进行问卷调查，并统计计算，受益群众综合满意度78.80%，得分=实际满意度*10=78.80%*10=7.88分。本项指标标准分值10分，扣2.12分，得7.88分。

六、存在的问题
（一）前期投标比选方面

1.竞争比选监管不严
巫山县国有梨子坪林场委托重庆璟浩工程咨询有限公司对本项目进行竞争比选，对参与比选的三家公司分别为重庆民华建筑工程有限公司、四川中宏祺嘉建筑工程有限公司、中鑫溢嘉建设集团有限责任公司资格审查不严，其中重庆民华建筑工程有限公司法定代表人易继民也担任四川中宏祺嘉建筑工程有限公司发旺分公司和四川中宏祺嘉建筑工程有限公司江南分公司的负责人。巫山县国有梨子坪林场存在监管不力的情况。
（二）管理制度执行方面

1.项目未进行竣工财务决算，项目符合要求后未作为固定资产核算

项目竣工验收时间为2024年10月10日，截至2025年9月30日尚未进行竣工财务决算；结算审核金额为1,461,263.88元，已转为固定资产核算的金额为1,030,129.24元。固定资产的入账价值，应包含使其达到预定可使用状态前所发生的一切必要支出。主要包括直接成本（如建筑工程、设备购置和安装费用）和间接成本（如工程管理、勘察设计、试运行净支出及符合资本化条件的借款利息）。违反财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号）第二条“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”和《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第四十二条“项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。”的规定。

（三）财务处理方面

1.资金拨付未见审批程序和手续

2024-4-38#、2024-11-82#等凭证，支付项目款项，仅在发票上签字，未见“付款申请单”等审批程序和手续。

2.财务处理不规范

2024-7-17#、2024-5-15#、2024-11-80#凭证共支付重庆民华建筑工程有限公司工程施工费1,417,425.88元，款项支付时直接计入“业务活动费用”，在2025-4-33#凭证调整1,017,129.24元至“在建工程”，仍余400,296.64元直接计入了费用。根据《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）关于会计科目“1613在建工程”的使用说明“本科目核算单位在建的建设项目工程的实际成本”，单位的在建工程项目不应直接计入费用科目。
七、相关建议
（一）前期投标比选方面

规范比选资格审核，强化主体合规管理。建议在项目比选工作中，完善参与主体的资格审查流程，加强对参与单位关系的核查，避免不合规主体参与同一项目比选；对不符合比选要求的投标行为，及时按相关规则处理，同时健全比选工作的合规管控机制，保障比选过程的公平性与规范性。

（二）管理制度执行方面

强化竣工决算时效，确保资产入账的完整与准确。建议规范项目竣工后的财务决算与资产交付流程。项目单位必须严格遵守财政部关于竣工财务决算编报时限的强制性规定，限期完成决算编报与报审工作。并依据批复的竣工财务决算，将项目全部建设成本及时、完整地转为固定资产，确保账实相符，防止国有资产流失或价值低估。

（三）财务处理方面

重视资金支付审批环节的完整性与规范性。应建立健全并严格执行付款审批制度，确保每一笔资金流向都权责清晰、有据可查，从源头上防范支付风险。应加强对相关政策文件的学习与执行，建立工程项目支出台账进行专项管理。
八、绩效评价结果应用建议

建议项目实施单位在项目全过程中恪守合规底线：在投标比选阶段，需细化参与主体资格审查标准，同时完善比选文件的合规性条款；在项目建设及竣工阶段，严格落实竣工财务决算的时限要求，限期完成决算编报，并依据批复结果完整归集建设成本、准确结转固定资产，确保资产核算真实完整；在财务处理环节，需健全资金支付审批流程，规范付款申请、审批等手续，同时加强会计科目使用的规范性学习，对工程项目支出单独建账管理，避免费用与资产类科目混淆，全面提升项目全周期的合规性与资金使用效益。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和财务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

附件：

（一）巫山县国有梨子坪林场2024年森林康养产业发展项目指标体系表；

（二）重庆企望会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件；

（四）执业《注册会计师证书》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

      中国 · 重庆                 中国注册会计师：

                                 二〇二五年十二月十九日


