加  急

平河府发〔2023〕19号

平河乡人民政府

关于印发《平河乡2023年农村户厕改造

实施方案》的通知

各村：

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示批示精神，全面落实市、县农村户厕问题摸排整改工作，根据巫山县乡村振兴局、巫山县财政局《关于下达2023年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕7号）文件精神，现结合我乡实际，特制订《平河乡2023年农村户厕改革实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

（此页无正文）

平河乡人民政府

2023年3月7日

（此件公开发布）

平河乡2023年农村户厕改造实施方案

为贯彻落实“厕所革命”系列精神，确保如期完成巫山县乡村振兴局下达我乡标准卫生厕所建设任务，扎实有序推进我乡“厕所革命”工作，切实改进农村人居环境，现结台我乡实际情况，特制定本实施方案。

一、目标任务

平河乡2023年户厕改造任务目标为40户，市级以上财政衔资金92000元，全乡统一改造标准，即普通卫生厕所改造为水冲式蹲便或坐便+三格式化粪池的形式。

- 工作要求

- 确保工程质量。农村改厕是一项惠及千家万户的民生工程，要达到预期效果，必须实施科学改厕。通过会议讲座、现场观摩等形式，加强对乡、村干部和施工队负责人的培训，保证项目管理人员和现场施工人员懂得三格式化粪池的建造原理。

- （二）施工要点和工程标准。在质量控制上坚持“三个统一”，即统一标准统一施工，统一验收。要按照县农户改厕要求，认真组织实施，严把质量关。

1.化粪池容积≥1.5 m3，深度≥1.2m。

2.三格式化粪池建造可采用砖混砌筑、混凝土捣制，或选用预制型产品。

3.进粪管的安装。进粪管上端与便器下口相接、固定， 下端通向第一池。

4.过粪管的安装。一池进入二池的过粪管入口应在第一池与第二池池壁的下三分之一处，出口应在第二池距上池盖的0.1m处；二池进入三池的过粪管入口应在第二池与第三池池壁的下二分之一处，出粪口应在第三池距上池盖的0.1m处。过粪管的形状可选择倒“L”形或斜插管，斜插管与隔墙水平夹角呈60°，两个过粪管要交错安装设置。

5.化粪池盖板密闭。化粪池盖板与化粪池要用水泥等材料密闭处理。一池、二池的上方留有一开口便于粪渣清掏。三池上方开口作为出粪口。

6.化粪池上沿要高出地面10cm，防止雨水渗入。化粪池要设置安全警示标识或有安全警示语。

7.高寒地区建设：要增加化粪池埋深或地上添加覆盖保温层，确保池内储存的粪液不会冻结。

8.正确使用三格式化粪池。第一池和第二池粪便贮留时间不少于 30 天。不得在第一池内取粪便作肥料，只能在第三池内取粪液施肥，第二池和第三池严禁倒入人畜粪便。

9.便池使用水冲式蹲便或坐便，洗澡水、洗脸水单独设置排水口。我乡会加强现场督查指导，逐村组织施工，做到改厕一户合格一户。

（三）加强使用管理。各村要充分认识开展农村厕所改造工作的重要性，将其列入重要议事日程，强化组织领导，逐级分解落实任务到具体的小组，同时加强对已建成的农村户网进行管理，广泛宣传便用方法，引导农户正确使用，取缔不卫生厕所，切实提高农村人畜粪便处理及预防疾病效果。

（三）完善档案管理。各村逐户逐厕对本辖区内所有农户现有厕所情况进行全面摸底登记，做到底数清、情况明，尽快完善好户厕档案。健全农村户厕电子档案，进一步加强我乡农村改厕档案管理工作。

三、考核验收及资金补助

“突出质量优、数据实、使用好”的农村改厕标准，及时组织考核验收。我乡将于6月底先自行组只验收，验收合格后，再申请县乡振局进行复验，县、乡两级验收合格的按每户23000元的标准及时拨付改厕资金。

四、工作保障

（一）加强组织领导。乡政府成立由乡长任组长，分管领导任副组长，乡经发办、财政班人员任成员的全乡农村户厕改造工作领导小组。领导小组下设办公室于乡经发办，负责统筹协调、调度、指导改厕工作。各村也要成立相应工作机构，明确专人负责，确保任务落实。

（二）强化督导考核。乡农村户厕改造工作领导小组进行户厕改造质量和安全监督，通过现场督查、随机抽查、电话查询、考核验收、追踪问效等方式，对各村户厕改造工作开展情况进行督导检查，重点督查技术指导、改厕进度、建设质量、群众参与度和满意度等工作，对工作突出、成绩明显的通报表扬，对进展缓慢、工作不力的约谈问责。各村要不定期组织开展自查自纠，确保高质高效完成户厕改造任务。

（三）落实补助资金。资金补助以政府补助和农户自筹相结合的方式。县、乡两级验收合格的户厕按2300元/户的标准及时拨付改厕资金。

附表：平河乡2023年农村户厕改造任务及资金计划表

附表

| 平河乡2023年农村户厕改造任务及资金计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村别 | 改造数量（户） | 资金 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 樟坪村 | 5 | 11.5 | 市级衔接资金 |  |
| 2 | 燕子村 | 5 | 11.5 | 市级衔接资金 |  |
| 3 | 陶湾村 | 6 | 13.8 | 市级衔接资金 |  |
| 4 | 天坪村 | 5 | 11.5 | 市级衔接资金 |  |
| 5 | 朗子村 | 5 | 11.5 | 市级衔接资金 |  |
| 6 | 起阳村 | 7 | 16.1 | 市级衔接资金 |  |
| 7 | 龙潭村 | 7 | 16.1 | 市级衔接资金 |  |
| 8 | 合计 | 40 | 9.2 | 市级衔接资金 |  |

平河乡党政办公室                         2023年3月7日印发星